소프트웨어 추가개발 용역계약서

O2O Wizard-of-Oz 거래검증 MVP

협의용 초안 ¦ 서명 전 당사자 정보·부가세·계좌·GitHub 저장소를 반드시 확정하십시오.

| 계약명 | O2O Wizard-of-Oz 거래검증 MVP 추가개발 |
| --- | --- |
| 발주자(갑) | 성명/상호: [ ] 대표자: [ ] |
| 갑의 정보 | 사업자등록번호/생년월일: [ ] 연락처: [ ] |
| 갑의 주소·이메일 | [ ] |
| 개발자(을) | 성명/상호: [ ] 대표자: [ ] |
| 을의 정보 | 사업자등록번호/생년월일: [ ] 연락처: [ ] |
| 을의 주소·이메일 | [ ] |
| 계약일 | 2026년 8월 21일 |

핵심 합의 요약 • 총 계약금액 금 1,500,000원. 착수금 750,000원은 2026.08.21 입금 완료, 잔금 750,000원은 최종 검수 완료 후 지급합니다. • 개발기간은 착수금 입금 다음 영업일부터 최대 12영업일을 기준으로 하며, 예정 완료일은 2026.09.08입니다. • 본 결과물은 실제 상용 운영이 아닌 Wizard-of-Oz 거래 검증용 웹 MVP입니다. • 세부 범위·제한·검수 기준은 별지 1~3이 본 계약과 동일한 효력을 가집니다.

갑과 을은 상호 신뢰를 바탕으로 아래와 같이 소프트웨어 추가개발 용역계약(이하 ‘본 계약’)을 체결합니다.

## 제1조  목적과 개발 성격

본 계약은 기존 O2O 웹 MVP에 별지 1의 거래검증 기능을 추가하고, 그 결과물의 검수·대금·인수 조건을 정하는 것을 목적으로 합니다.

본 결과물은 제한된 이용자를 대상으로 사업 가설을 확인하기 위한 Wizard-of-Oz 테스트 버전입니다. 상용 서비스 수준의 보안·성능·가용성·실시간성·결제·본인인증·푸시 알림을 보장하는 제품이 아닙니다.

‘앱’이라는 표현은 본 계약에서 모바일 브라우저 또는 설치형 웹앱(PWA 포함)으로 이용하는 현행 웹 MVP를 의미하며, iOS·Android 네이티브 앱과 앱스토어 배포는 포함하지 않습니다.

## 제2조  업무 범위와 우선순위

을은 별지 1의 ‘포함 기능·검수 가능한 기준’을 구현합니다. 별지 1의 ‘제외·제한’ 항목과 별도로 명시되지 않은 기능은 계약금액에 포함되지 않습니다.

문서 간 내용이 충돌하면 ① 서명된 본 계약서, ② 별지, ③ 계약 후 당사자가 서면(전자메일·메신저 포함)으로 합의한 변경서, ④ 그 밖의 대화 기록 순으로 적용합니다. 다만 계약 후 명시적으로 합의한 변경서는 그 변경 부분에 한하여 우선합니다.

기존 서비스 구조를 가능한 범위에서 재사용하되, 합의 기능의 정상 작동에 필요한 내부 구현 방식과 기술 선택은 을이 정합니다.

## 제3조  개발기간과 일정 변경

예정 개발기간은 2026.08.24부터 2026.09.08까지, 최대 12영업일입니다. 을은 기능별 완료 순서에 따라 중간 결과를 제공할 수 있습니다.

갑의 자료·계정·접근권한 제공 지연, 검토 회신 지연, 합의 범위 변경, 외부 서비스 장애·정책 변경, 천재지변 등 을이 통제하기 어려운 사유가 발생하면 그 영향일수만큼 일정이 합리적으로 연장됩니다. 을은 지연 사유와 예상 영향을 지체 없이 알립니다.

을은 중대한 일정 지연이 예상될 때 갑에게 사전 통지하고, 우선순위 조정 또는 대체안을 협의합니다.

갑의 자료·계정 제공, 검토 또는 지급이 을의 서면 요청 후 5영업일 이상 지연되면 을은 작업을 일시 중단할 수 있으며, 재개 일정은 가용 작업일정을 고려하여 다시 협의합니다.

## 제4조  계약금액과 지급

총 계약금액은 금 일백오십만원정(₩1,500,000)입니다. 부가가치세는 □ 포함  □ 별도이며, 서명 전 하나를 선택합니다.

갑은 착수금 금 칠십오만원정(₩750,000)을 2026.08.21 지급하였고, 을은 이를 확인합니다.

갑은 별지 2에 따른 최종 검수 완료 후 3영업일 이내에 잔금 금 칠십오만원정(₩750,000)을 을의 지정 계좌로 지급합니다.

핵심 검수 항목이 재현 가능하게 작동하지 않는 중대한 오류가 있으면 갑은 해당 항목이 보완될 때까지 잔금 지급을 유예할 수 있습니다. 서비스 이용을 실질적으로 방해하지 않는 경미한 문구·정렬 오류만으로는 잔금 전액의 지급을 거절하지 않습니다.

유료 외부 서비스·도메인·저장공간·메시지·분석 도구 등의 이용료는 본 계약금액에 포함되지 않습니다. 추가 비용이 필요한 경우 을은 사전에 금액과 필요성을 알리고 갑의 서면 승인을 받은 후 사용합니다.

세금계산서, 현금영수증 또는 원천징수 등 세무 처리는 각 당사자의 사업자·개인 지위와 관계 법령에 따라 서명 전 확정합니다.

## 제5조  갑의 협조 의무

갑은 개발에 필요한 GitHub·Vercel·Google Sheets/Apps Script·PostHog 등 계정 접근권한, 테스트 자료, 로고·문구, 기존 운영 정보를 적시에 제공합니다.

갑은 중간 확인 요청을 받은 날부터 원칙적으로 1영업일 이내에 승인 또는 구체적인 수정 의견을 회신합니다. 회신 지연으로 발생한 일정 영향은 제3조에 따릅니다.

갑은 서비스에 게시하거나 수집하는 상품·회원·거래 데이터에 필요한 권리를 확보하고, 이용자 고지·동의 및 개인정보 처리 의무를 부담합니다.

## 제6조  변경 요청과 디자인 수정 1회

별지 1의 기능 흐름·데이터 항목·권한·검수 기준을 바꾸거나 새로운 화면·연동을 추가하는 요청은 범위 변경입니다. 당사자는 추가 금액과 일정을 서면으로 합의한 후 반영합니다.

계약금액에는 기능 변경이 아닌 문구·간격·색상 등 경미한 디자인 보정 요청 1회를 포함합니다. 갑은 최종 검수 전에 하나의 문서로 모아 요청하며, 을의 작업시간 합계 4시간 이내를 기준으로 합니다.

합의된 기능이 별지 2의 검수 기준과 다르게 작동하는 재현 가능한 오류 수정은 제10조에 따르며, 위 디자인 수정 1회에서 차감하지 않습니다.

## 제7조  납품과 검수

을은 개발 완료 후 테스트 URL, 검수 안내, 변경내역을 제공하고 최종 검수를 요청합니다.

갑은 검수 요청일로부터 5영업일 이내에 별지 2에 따라 확인하고, 불합격 항목이 있으면 재현 절차·화면·기대 결과를 포함한 하나의 서면 목록으로 통지합니다.

을은 합의 범위의 불합격 항목을 보완하여 재검수를 요청합니다. 보완 후에는 해당 항목과 영향받은 핵심 흐름을 다시 확인합니다.

갑이 기간 내 구체적인 불합격 통지를 하지 않거나 실제 테스트 운영을 개시한 경우 검수가 완료된 것으로 봅니다. 다만 통상적인 검수로 발견하기 어려운 숨은 오류와 제10조의 무상 오류 수정 권리는 영향을 받지 않습니다.

## 제8조  납품물과 인수

최종 납품물은 ① 배포된 웹 MVP, ② 본 추가개발분을 포함한 최종 GitHub 소스코드, ③ 주요 변경내역, ④ 환경변수·외부 서비스 구성 목록(비밀번호·비밀키 자체는 제외), ⑤ 합의된 데이터 백업 또는 내보내기 자료입니다.

을은 잔금 수령 후 3영업일 이내에 갑이 지정한 GitHub 저장소 및 관련 프로젝트의 소유·관리 권한 인계를 완료합니다. 서비스 계정의 명의 이전이 불가능하면 갑 소유 계정에 재구성하거나 내보내기 가능한 자료를 제공합니다.

을은 비밀번호·API 비밀키·개인 인증서 등 보안정보를 저장소에 공개하지 않으며, 갑은 인수 즉시 해당 비밀정보를 교체하고 안전하게 관리합니다.

## 제9조  지식재산권과 소스코드

갑이 계약금액 전액을 지급하면, 을이 본 계약을 위해 새로 작성한 프로젝트 전용 소스코드·화면·문서에 관한 양도 가능한 저작재산권(복제·공중송신·배포·2차적저작물 작성 권리를 포함)은 갑에게 이전됩니다. 갑은 이를 수정·확장·재배포하거나 제3자에게 유지보수를 맡길 수 있습니다.

계약 체결 전부터 존재한 기존 소스 중 과거에 이미 갑에게 이전된 권리는 그대로 유지됩니다. 을이 사전에 보유한 범용 모듈·도구·템플릿·노하우와 본 계약 수행 중 축적한 일반적 기술·아이디어는 을에게 남되, 갑은 납품물 이용에 필요한 범위에서 이를 영구적·비독점적으로 사용할 수 있습니다.

오픈소스 소프트웨어, 폰트, 아이콘, 외부 API·플랫폼 등 제3자 요소의 권리는 각 라이선스와 이용약관에 따르며 갑에게 양도되지 않습니다. 을은 중요한 제3자 의존성을 인수자료에 표시합니다.

저작인격권 등 법률상 양도할 수 없는 권리는 양도 대상에서 제외됩니다. 을은 갑의 정상적인 납품물 수정·운영에 부당하게 이의를 제기하지 않습니다.

## 제10조  무상 오류 수정

최종 배포일 다음 날부터 30일 이내에 갑이 통지한, 합의된 기능이 별지 2의 검수 기준과 다르게 작동하는 재현 가능한 오류는 을이 추가 비용 없이 수정합니다. 기간 내 통지한 오류는 수정 완료가 기간 이후가 되더라도 무상 대상입니다.

을은 오류 접수 후 원칙적으로 2영업일 이내에 재현 여부와 예상 처리 일정을 안내하고, 오류의 영향도와 기술적 난이도를 고려한 합리적인 기간 내에 수정합니다.

신규 기능·디자인 변경, 갑 또는 제3자의 코드·설정 변경, 지원하지 않는 환경, 외부 서비스·브라우저·운영체제 정책 변경, 잘못된 데이터 입력, 테스트 제한을 초과한 사용으로 인한 문제는 무상 오류 수정에 포함되지 않습니다.

운영 중 서비스 중단 또는 데이터 손상 위험이 큰 오류는 당사자가 우선순위를 높여 협의하고, 을은 합리적인 범위에서 임시 우회책 또는 수정 일정을 안내합니다.

위 30일은 신속한 무상 유지보수 기간을 정한 것이며, 관계 법령에 따라 인정되는 권리 또는 을이 알고도 고지하지 않은 오류에 관한 책임을 배제하는 의미로 해석하지 않습니다.

## 제11조  데이터·개인정보·보안

을은 본 계약 수행에 필요한 범위에서만 테스트 데이터와 계정에 접근하고, 목적 달성 후 갑의 요청에 따라 보유 사본을 삭제하거나 반환합니다. 법령상 보관 의무가 있는 자료는 예외로 합니다.

채팅 본문은 행동분석 도구(PostHog) 이벤트 속성으로 전송하지 않습니다. 중앙 저장소에는 기능 제공에 필요한 메시지·닉네임·시각·그룹·상태 이력만 최소한으로 저장합니다.

갑은 테스트 참여자에게 실명·계좌번호·주소·건강정보 등 불필요한 민감·고유식별정보를 채팅에 입력하지 않도록 안내하고, 개인정보 처리방침·동의 절차를 마련합니다.

을은 개발·테스트·장애조치 목적 외로 개인정보를 사용하거나 갑의 사전 동의 없이 새 업체에 재위탁하지 않습니다. 기존에 사용하는 Vercel·Google·PostHog 등 외부 처리 서비스와 국외 이전 가능성은 갑이 실제 설정과 약관을 확인하여 이용자에게 고지합니다.

을은 개인정보 유출 또는 권한 없는 접근 사실을 알게 되면 지체 없이 갑에게 알리고, 원인 확인·차단·통지 등 필요한 대응에 협조합니다.

당사자는 합리적인 보안조치를 취하지만 본 테스트 버전은 상용 보안 인증을 받은 시스템이 아님을 확인합니다. 실제 고객·결제 데이터를 대규모로 처리하려면 별도 상용화 개발과 보안 검토가 필요합니다.

## 제12조  비밀유지

당사자는 계약 수행 중 알게 된 상대방의 비공개 사업·기술·고객 정보를 본 계약 목적 외로 사용하거나 제3자에게 공개하지 않습니다. 이미 공개되었거나 적법하게 보유한 정보, 법령·법원 명령에 따라 공개해야 하는 정보는 제외합니다.

비밀유지 의무는 계약 종료 후 3년간 유지되며, 개인정보와 영업비밀은 관계 법령 또는 그 비밀성이 유지되는 기간 동안 보호합니다.

을이 갑의 상호·화면·성과를 포트폴리오, SNS 또는 제안자료에 공개하려면 갑의 사전 서면 동의를 받아야 합니다.

## 제13조  중도 종료와 정산

당사자 일방이 계약을 중대하게 위반한 경우 상대방은 구체적인 위반 내용을 서면으로 알리고 5영업일의 시정 기회를 준 후 계약을 해지할 수 있습니다. 긴급한 보안 침해, 고의적 권리침해 등 시정이 불가능한 사유는 즉시 해지할 수 있습니다.

갑의 사정으로 중도 종료하는 경우, 갑은 종료일까지 완료된 작업의 비율과 사전 승인된 회수 불가능 비용을 정산합니다. 을은 이미 받은 금액에서 정산액을 공제한 잔액이 있으면 7영업일 이내 반환하고, 정산액이 더 크면 갑이 차액을 지급합니다. 갑은 정산하여 지급한 범위의 사용 가능한 중간 산출물을 인도받습니다.

을의 귀책으로 계약 목적 달성이 불가능해져 종료되는 경우, 을은 미완료 부분에 해당하는 금액을 7영업일 이내 반환하고 갑이 인수 가능한 완료 결과물과 데이터를 제공합니다.

## 제14조  책임 범위

당사자는 자신의 고의 또는 과실로 상대방에게 발생한 직접적이고 통상적인 손해를 배상합니다.

을은 본 MVP를 이용한 실제 거래의 성사, 참여자의 입금·상품 전달, 판매자의 상품 품질, 사업성과를 보증하지 않습니다. 해당 운영 판단과 거래 책임은 갑 및 실제 거래 당사자에게 있습니다.

을의 일반 과실로 인한 총 손해배상 책임은 본 계약의 총 계약금액을 한도로 합니다. 다만 을의 고의·중대한 과실, 비밀유지·개인정보·제3자 권리 침해 또는 강행법규상 제한할 수 없는 책임에는 이 한도를 적용하지 않습니다.

## 제15조  외부 서비스와 상용화

Vercel, Google, PostHog, GitHub, 브라우저, 모바일 OS 등 외부 서비스의 장애·정책·요금·API 변경은 을의 직접 통제 밖에 있습니다. 이로 인한 수정이 필요하면 당사자는 일정과 비용을 별도 협의합니다.

납품물의 데이터 구조·API·소스는 향후 실제 앱 개발 시 기술적으로 가능한 범위에서 재사용할 수 있습니다. 그러나 네이티브 앱, 상용 DB·인증·푸시·결제·앱스토어 심사로 자동 전환되거나 그대로 연동됨을 보장하지 않으며 이는 별도 계약 대상입니다.

## 제16조  일반 조항

본 계약의 변경은 당사자 모두가 확인할 수 있는 서면 합의로만 유효합니다.

어느 조항이 무효 또는 집행 불가능하더라도 나머지 조항은 계속 유효하며, 당사자는 원래 취지에 가장 가까운 유효한 내용으로 대체 협의합니다.

본 계약에 정하지 않은 사항은 당사자 협의와 대한민국 법령·일반 상관례에 따릅니다. 분쟁이 해결되지 않으면 민사소송법상 관할법원을 제1심 관할법원으로 합니다.

# 별지 1  |  상세 개발 범위·제한

아래 표의 포함 기능이 계약금액 내 구현 범위입니다. 제한·제외 항목은 상용화 단계의 별도 견적 대상입니다.

| 구분 | 포함 기능·검수 가능한 기준 | 제외·제한 |
| --- | --- | --- |
| 그룹별 텍스트 채팅 | 서로 다른 휴대폰/브라우저의 같은 그룹에서 텍스트 송수신. 앱 화면을 열어 둔 동안 약 5초 주기 자동 갱신. 발신 닉네임·전송시각 표시, 그룹별 기록 분리, 새로고침·재접속 후 기록 유지, 테스트 ID/닉네임 확인. | WebSocket 기반 상용 실시간성 보장 아님. 사진·파일·수정·삭제·검색·신고·차단·앱 종료 푸시 제외. |
| 채팅 제한·관리자 | 그룹당 최대 20명. 화면에는 최신 100건을 불러오며 테스트 기간 중 이전 기록은 중앙 저장소에 유지. 관리자 계정은 모집 인원에서 제외하고 그룹별 열람·작성·잠금 가능. 잠금 시 호스트를 포함한 일반 사용자의 신규 전송은 차단되고 관리자는 운영 메시지를 작성할 수 있음. | 100건 이전 메시지의 앱 내 더보기/검색 제외. 강한 인증·권한 체계가 아닌 테스트용 사전 지정 관리자 ID. 보관기간은 사용 중인 외부 저장소 정책과 발주자 관리에 따름. |
| 읽지 않은 알림 | 그룹별 새 메시지 및 모집 완료 배지. 같은 테스트 ID와 브라우저를 기준으로 새로고침·재접속 후 미확인 상태 유지. | OS 푸시, 앱이 완전히 종료된 상태의 알림, 여러 기기 간 완전한 읽음 동기화 제외. |
| 그룹 거래 상태 | 모집 중 → 모집 완료 → 상품 구매 완료 → 전달 완료. 호스트/관리자가 한 단계 진행 또는 ‘이전 단계’로 한 단계 되돌림. 변경 전 확인창, 반복 클릭 방지, 변경자·시각·변경 전후 상태 기록. 그룹 상태를 되돌려도 참여자 입금 상태는 자동 변경하지 않음. | 결제·PG·환불·정산 자동화, 영수증 사진 업로드 제외. 상태는 운영 확인을 위한 수동 표시이며 실제 입금·구매·전달의 증명이 아님. 실제 거래 취소에 따른 금전 반환·분쟁 처리는 제외. |
| 참여자 입금 상태 | 입금대기 → 입금확인요청 → 입금완료. 참여자는 ‘입금했어요’로 확인요청 및 완료 전 요청 취소. 호스트/관리자는 참여자별 확인·입금완료 처리 및 이전 상태 복구. 변경 이력 기록. | 실제 계좌 입금 여부 자동 검증, 본인확인, 회계 증빙 기능 제외. 참여자는 입금완료 후 직접 되돌릴 수 없음. |
| 목표 인원 수정 | 호스트가 그룹 수정 화면에서 목표 인원을 최대 20명 범위로 변경. 현재 참여 인원보다 작게 설정 불가. 수정 즉시 예상금액·추가 모집 인원 갱신. 상품 구매 완료 이후 수정 비활성화. 실제 참여 인원은 바뀌지 않고, 목표 인원이 현재 인원과 같아져도 그룹 상태는 자동 완료되지 않음. | 이미 확정된 실제 정산액의 자동 재배분, 참여자 동의 절차, 목표 인원 변경에 따른 그룹 상태 자동 변경 제외. |
| 예상금액 계산기 | 그룹 미생성 상태에서도 판매가·총 분할 인원 입력, −/+ 변경, 1인당 예상금액·추가 모집 인원·절감액 자동 표시. 시뮬레이션 값은 실제 그룹에 영향 없음. 그룹 생성 확정값은 사용자·호스트·사장님 화면에 동일 표시. | 나누어떨어지지 않으면 floor(판매가÷인원)로 ‘약’ 표시하여 합계 초과 방지. 나머지 실제 입금액은 호스트가 채팅으로 안내. |
| 카테고리 | 음식·간편식 / 카페·음료 / 간식·디저트 / 식재료 / 생활·주방용품 / 세제·위생용품 / 뷰티·건강 / 반려동물용품 / 유아·육아용품 / 문구·사무용품 / 기타를 생성·검색·상세·사장님 화면에 통일. | 분류 추천·다중 카테고리·관리자 카테고리 편집 제외. |
| 공유·딥링크 | 그룹별 URL 복사, 모바일 OS 공유 시트 호출, 로그인/테스트 프로필 확인 후 해당 그룹 상세로 이동. | 카카오 전용 SDK·카카오 로그인·공유 통계 API 제외. 기기/브라우저가 공유 시트를 지원하지 않으면 링크 복사로 대체. |
| 행동 데이터 | 기존 PostHog 이벤트명·사용자 식별값·Google Sheets/엑셀 연동 및 누적 데이터 유지. 채팅 진입·전송, 계산기 사용·인원 변경, 공유, 모집 완료, 상태 변경·되돌리기 등 신규 이벤트 추가. 배포 전 데이터/설정 백업. | 채팅 본문은 PostHog로 전송하지 않음. 과거 데이터 재가공·백필, 신규 BI 대시보드 컨설팅, 외부 서비스 장애로 인한 데이터 유실 보증 제외. |
| 배포·소스 전달 | 합의 기능 기본 테스트, 운영 URL 배포, 최종 GitHub 저장소 반영, 변경내역·환경설정 목록(비밀값 제외) 전달. | 앱스토어 네이티브 앱, 상용 인증·보안 심사, 트래픽 부하시험, 24시간 운영 모니터링 제외. |

# 별지 2  |  최종 검수 기준

검수는 갑이 제공한 테스트 데이터와 을이 안내한 지원 환경에서 수행합니다. 외부망 지연은 자동 갱신 주기 판단에서 합리적으로 고려합니다.

| 번호 | 검수 항목 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| A-01 | 그룹 채팅 | 서로 다른 2대 기기에서 같은 그룹에 접속해 보낸 텍스트가 네트워크 정상 시 다음 자동 갱신 주기(약 5초) 안에 반대 기기에 표시된다. |
| A-02 | 채팅 기록 | 닉네임·시간이 표시되고, 다른 그룹과 섞이지 않으며, 새로고침 후 최신 100건이 다시 표시된다. |
| A-03 | 관리자 잠금 | 관리자가 잠그면 호스트를 포함한 일반 사용자 입력이 비활성화되고 기존 메시지는 유지되며, 관리자는 운영 메시지를 작성하고 잠금을 해제할 수 있다. |
| A-04 | 배지 | 새 메시지 또는 모집 완료 발생 후 해당 그룹 배지가 표시되고, 동일 테스트 환경의 재접속 후에도 미확인 상태가 유지된다. |
| A-05 | 참여자 입금 | 참여자가 입금확인요청·취소를 수행하고, 호스트/관리자가 입금완료·이전 상태 복구를 수행할 수 있다. |
| A-06 | 그룹 거래 상태 | 4단계 진행 및 한 단계 되돌리기가 확인창과 함께 동작하며 반복 클릭으로 중복 반영되지 않는다. |
| A-07 | 상태 이력 | 상태 변경자, 변경 시각, 변경 전·후 값이 중앙 데이터에 남는다. |
| A-08 | 목표 인원 | 현재 참여자 수 미만 또는 20명 초과로 저장되지 않고, 변경 시 예상금액·추가 모집 인원이 갱신되며 구매 완료 이후 편집할 수 없다. 실제 참여 인원과 그룹 상태는 자동 변경되지 않는다. |
| A-09 | 계산기 | 판매가/인원 및 −/+ 입력에 따라 floor 기준 1인당 예상금액, 추가 인원, 절감액이 즉시 갱신되고 실제 그룹 값에는 영향이 없다. |
| A-10 | 카테고리 | 별지 1의 11개 카테고리가 생성·검색·상세·사장님 화면에서 같은 명칭으로 노출된다. |
| A-11 | 공유 링크 | 복사한 특정 그룹 URL을 새 브라우저에서 열면 프로필/로그인 확인 후 그 그룹 상세로 이동한다. |
| A-12 | 분석·인수 | 기존 주요 이벤트가 유지되고 합의된 신규 이벤트가 발생하며, 최종 소스·변경내역이 지정 GitHub 저장소에 반영된다. |

# 신규 행동 이벤트(예정)

기존 이벤트명과 사용자 식별값은 유지하며, 실제 코드 구조에 맞춰 아래 의미의 이벤트를 추가합니다. 기존과 동일 의미의 이벤트가 있으면 중복 생성하지 않고 기존 명칭을 우선합니다.

| 이벤트 예시 | 발생 시점 |
| --- | --- |
| chat_room_opened / chat_message_sent | 그룹 채팅 진입 / 텍스트 전송 성공 |
| chat_room_locked | 관리자 잠금 또는 잠금 해제 |
| calculator_opened / calculator_people_changed | 계산기 진입 / 분할 인원 변경 |
| share_clicked | 링크 복사 또는 공유 시트 실행 |
| group_status_changed / recruitment_completed | 그룹 단계 변경 / 모집 완료 |
| participant_payment_requested / participant_payment_confirmed | 입금확인요청 / 입금완료 |
| status_reverted | 그룹 또는 참여자 상태를 이전 단계로 복구 |

# 별지 3  |  작업 순서·인수 체크리스트

을은 의존성과 위험도를 고려하여 아래 순서를 기준으로 진행하되, 효율을 위해 병행하거나 일부 순서를 조정할 수 있습니다.

착수 기준점: 현재 Git 상태·배포 설정·기존 데이터 구조 확인, 백업 및 기준 커밋/변경내역 확보

기초 데이터: 11개 카테고리 통일, 목표 인원 수정 규칙, 계산기·금액 표시 구현

거래 흐름: 그룹/참여자 상태, 권한, 확인창, 중복 클릭 방지, 이전 단계 복구 및 변경 이력

채팅: 그룹별 텍스트 메시지, 약 5초 갱신, 최신 100건, 관리자 열람·작성·잠금, 미확인 배지

공유·분석: 그룹 URL, 모바일 공유 시트, 딥링크, 기존 데이터 연속성 확인 및 신규 이벤트

통합 QA·배포: 2대 기기 핵심 시나리오, 회귀 확인, 운영 URL 배포, 검수 안내

인수: 최종 GitHub 반영, 변경내역·환경설정·백업 자료 전달, 권한 이전

최종 인수 체크 • □ 최종 배포 URL과 지원 환경을 확인했습니다. • □ 지정 GitHub 저장소에 최종 소스와 변경내역이 반영되었습니다. • □ Vercel·Google·PostHog 등 갑이 소유해야 할 계정/프로젝트 권한을 확인했습니다. • □ 환경변수 이름과 설정 위치를 받았으며, 실제 비밀키는 안전한 방법으로 별도 인수했습니다. • □ 기존 데이터 백업 또는 내보내기 자료와 복구 방법을 확인했습니다. • □ 무상 오류 수정 접수 채널과 최종 배포일을 확인했습니다.

# 서명

당사자는 본 계약서와 별지 1~3의 내용을 충분히 읽고 이해하였으며, 동일한 계약서 1부씩을 보관하기 위해 서명 또는 날인합니다.

2026년  8월  21일

| 발주자(갑) | 개발자(을) |
| --- | --- |
| 성명/상호: [ ] | 성명/상호: [ ] |
| 대표자: [ ] | 대표자: [ ] |
| 주소: [ ] | 주소: [ ] |
| 연락처: [ ] | 연락처: [ ] |
| 이메일: [ ] | 이메일: [ ] |
| 서명/날인: (인) | 서명/날인: (인) |